## Slide 1: Convenant Gemeenten Sprint 0 – Aftrap V1.0 Amsterdam, woensdag 21 november 2018

## Slide 2: Doelstelling
2
Gezamenlijk aansluiten bij Common Ground beweging
Keuze maken welk proces
Van denken/overleggen naar daadwerkelijk doen
Aanpak met agile Scrum

## Slide 3: Prioriteit en keuze proces
3
Trouwen (12)
Begraven (9)
Taxeren scholen (4)
Huurwoningen (4)
Subsidie (3)
Webshop (1)
Doelstelling is om te komen tot 1 uniform proces voor alle gemeenten en CG-proof (“ook als ik het niet jouw proces”)

## Slide 4: Agile/Scrum-aanpak
4
Visie
Backlog
Sprint
Backlog
Increment
Werkend Product
24
uur
SPRINT 4 weken
Demo en Sprint Review
Sprint Planning
User Stories en taken
User Stories en Epics
Retrospective
Backlog
refinement
SCRUM MASTER
TEAM MEMBERS
STAKEHOLDERS
PRODUCT OWNER
USERS
SCRUM ROLES

## Slide 5: Definition of Ready (wanneer kan het in sprint worden opgenomen?)
5

## Slide 6: Definition of Done (wanneer is het af?)
6

## Slide 7: Acceptatiecriteria (wanneer is het goed?)
7

## Slide 8: Bepalen en benoemen van de rollen
8
Opdrachtgever
Product Owner
Scrummaster
Team
Stakeholders
Users

## Slide 9
Opdrachtgever
?
Opdrachtgever
?
Delivery manager
PO
Kim Engel + ?
Nog te bepalen
@Allen

## Slide 10: Taken Product Owner(s) Den Haag/Drechtsteden/Kadaster
Een Product Owner heeft
X aantal uur nodig
per week nodig
om succesvol te kunnen zijn
Visie op eindproduct en vertaling naar heldere en user stories.
Beheert en prioriteert backlog
Vertegenwoordigt klantbelang
Voortgangsbewaking
Product Owner
Team
Scrum Master &
Scrum Coach
Users en Stakeholders
Gemeenten, VNG, eindgebruikers en leveranciers
10
PO
Kim Engel + ? (business)

## Slide 11: Taken Scrum Master
Helpt team om product op te leveren
Faciliteert Scrum Proces en Agile werken
Beschermt team tegen invloeden van buitenaf
Impediments (laten) wegnemen
Coaching PO backlog + prioritering
Coaching in voortgang, zelfsturing en -organisatie (stand-ups etc)
11
Product Owner
Team
Scrum Master &
Scrum Coach
Gemeenten, VNG, eindgebruikers en leveranciers
Eddy Timmer

## Slide 12: Development Team
Realiseren User Stories
Pokeren/plannen (zelfsturing)
Refinement (Ready maken -> 20% tijd)
Demo
Geen stakeholders in team
Product Owner
Team
Scrum Master &
Scrum Coach
Gemeenten, VNG, eindgebruikers en leveranciers
12
Product Owner (Kim + business) 8 + ?
Scrum Master (Eddy Timmer) 8
2 Developers (Heereveen + ?) 2 * 16
1 Architect (Bas?) 4
Vertegenwoordiger business (?) 8
Functioneel specialist 24
(Die ook processen kan modeleren en wireframen)
Definitieve
Samenstelling
Nog te bepalen
@Allen

## Slide 13: Stakeholder & users
Convenant gemeenten (niet zijnde launching)
Overige gemeenten (business en ICT)
Management convenant gemeenten
Common Ground
VNG
Leveranciers
Product Owner
Team
Scrum Master &
Scrum Coach
Gemeenten, VNG, eindgebruikers en leveranciers
13

## Slide 14: Overige afspraken
14
Tooling
  Trello
Sprint 0 voorbereiding 21-11-2018 tot 16-01-2018 Start Sprint 1
In eerste instantie 6 prints van 4 weken
Tot sprint 1 user stories ready maken en 12 december 2018 bijeenkomst over vervolg
Stand-up/Conference Call (nog afspraken over maken)
Demo/Sprintreview (nog afspraken over maken)
Retrospective (nog afspraken over maken)
Gezamenlijk werken en locatie (nog afspraken over maken)

## Slide 15: Trello
15
https://trello.com/b/IS5kRF4A/convenant-gemeenten

## Slide 16: Volgende bijeenkomst 12 december
16
Inleiding en context
Waar staan we nu?
Beslissing nemen over openstaande punten
    Samenstelling Team
    Utrecht
Ready maken user stories
Voorbereiding sprint 1
WVTTK
Voorbereiding
Acties inzake teamsamenstelling geregeld
Ready maken user stories op Trello en iedere user story lezen en voozien van commentaar

## Slide 17: Nuttige achtergrondinformatie Scrum

## Slide 18: Agile Manifesto (gedrag)
Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle producten.
Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het proces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
Lever regelmatig werkende producten op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.
Mensen uit de business en architecten moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.
Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
Bruikbare producten is de belangrijkste maat voor voortgang.
Agile processen bevorderen constante ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
Voortdurende aandacht voor een hoge kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agility.
Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.
18
Mensen en hun onderlinge samenwerking boven processen en hulpmiddelen
Werkende standaard boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

## Slide 19: Scrum versus waterval I (Slicen!)
19

## Slide 20: Scrum versus waterval II
20
Bron: http://paulovermars.nl/scrum-voor-bejaarden/

## Slide 21: Scrum versus waterval III
21
PLAN DRIVEN
Vast
Schatting
Variabel
Resources
Time
Requirements
Features
Time
Waterval
Scrum
VALUE DRIVEN
Resources
Bij Scrum zijn features variabel en tijd en budget vast!

## Slide 22: Zelfsturend team
22
Projectmanagement en controle
PROJECT MANAGER
Zelforganiserend team
To Do
Ongoing
Done
SCRUM BOARD